# 江门高骏塑料制品有限公司年产塑料钮扣110吨新建项目

# 竣工水、气、声环境保护验收意见

2019年4月01日，江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司年产不锈钢门把手20万套、不锈钢大拉手500套、不锈钢门顶5000个建设项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司投资200万元，于江门市蓬江区杜阮镇井根村骑龙山工业区17号6#厂房，从事经营年产不锈钢门把手、不锈钢大拉手、不锈钢门顶的生产加工，年产不锈钢门把手20万套、不锈钢大拉手500套、不锈钢门顶5000个，2019年1月获得江门市蓬江区环境保护局审批的环评批复（蓬环审[2019]4号）。

投资总额：200万元，其中环保投资20万元。

项目性质：新建

主要产品：不锈钢门把手、不锈钢大拉手、不锈钢门顶。

生产规模：年产不锈钢门把手20万套、不锈钢大拉手500套、不锈钢门顶5000个。

职工人数：员工35人，均不在厂区内食宿。

生产天数及劳动制度：劳动制度为8小时，年生产300天。

（二）建设过程及环保审批情况

江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司于2018年9月委托江门市泰邦环保有限公司编制了《江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司年产不锈钢门把手20万套、不锈钢大拉手500套、不锈钢门顶5000个建设项目环境影响报告表》，江门市蓬江区环境保护局2019年1月3日对其进行了审批（蓬环审[2019]4号），于2019年2月开工建设，于2019年3月完工并开始调试。本项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录。

2019年3月江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司委托阳江市人和检测技术有限公司对建设项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，出具了《江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司废水、废气、噪声验收监测报告》（报告编号：RH（综）2019040104），验收监测期间，项目运行负荷达75%以上，符合项目竣工环境保护验收监测的工况要求。

（三）投资情况

本项目实际总投资200万元，其中环保投资20万元。

# （四）验收范围

本次验收主要内容为生活污水、粉尘废气、噪声。

# 二、工程变动情况

# 本项目完全根据境影响报告表及其审批部门审批决定要求进行建设，无变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 项目生产过程没有生产废水产生及排放。抛光粉尘使用湿式喷淋处理设施处理，喷淋废水经喷淋塔处理后循环使用，定期清渣，及补充新鲜水。

# 生活污水经化粪池预处理后，再经城市污水管网引至杜阮污水处理厂处理后排放。

# （二）废气

# 氩弧焊烟尘：项目拟每台氩弧焊接机配置一套移动式焊接烟尘净化器，处理后排放。

# 抛光粉尘：抛光工位上方设置集气罩对抛光粉尘进行收集，支管收集后引至主管，再经湿式喷淋处理设施处理后，引至厂房楼顶离地15米高空排放。

# （三）噪声

# 项目的噪声主要来源于各生产设备运行时产生的机械噪声，属于室内声源。生产设备噪声源强在60~90dB（A）之间。建设单位通过合理布局、控制经营作业时间等措施防治噪声污染，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

# 四、污染物排放情况

# 1.废水

# 生活污水经预处理后达《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准和杜阮污水处理厂的进水标准较严者。

# 2.废气

# 有组织排放：

抛光工位上方设置集气罩对抛光粉尘进行收集，支管收集后引至主管，再经湿式喷淋处理设施处理后，引至厂房楼顶离地15米高空排放，外排废气达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

# 无组织排放：项目拟每台氩弧焊接机配置一套移动式焊接烟尘净化器，处理后排放，厂界无组织排放颗粒物达广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

# 3.污染物排放总量

# 根据环评报告表，项目建成后全厂主要污染物总量控制指标：颗粒物为0.027吨/年。

# 4.噪声

# 项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

# 五、验收结论

# 本项目的工程内容与江门市泰邦环保有限公司编制的《江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司年产不锈钢门把手20万套、不锈钢大拉手500套、不锈钢门顶5000个建设项目环境影响报告表》，以及江门市蓬江区环境保护局审批的《关于江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司年产不锈钢门把手20万套、不锈钢大拉手500套、不锈钢门顶5000个建设项目环境影响报告表的批复》（蓬环审[2019]4号）的内容对比，建设地点、生产工艺、产量没有变化。

# 经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945 号文等相关规定，本建设项目按照《江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司年产不锈钢门把手20万套、不锈钢大拉手500套、不锈钢门顶5000个建设项目环境影响报告表》及其批复意见蓬环审[2019]4号，其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经阳江市人和检测技术有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司年产不锈钢门把手20万套、不锈钢大拉手500套、不锈钢门顶5000个建设项目竣工环保验收”通过竣工水、气环境保护验收。

# 六、后续要求和建议

# （一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

# （二）完善废水排放计量设施，积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

# （三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。

# （四）做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施，确保环境安全。

附：江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司年产不锈钢门把手20万套、不锈钢大拉手500套、不锈钢门顶5000个建设项目竣工环境保护验收工作组成员名单

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 签名 | 职务/职称 | 联系方式 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 4 | 环保设施设计施工单位 |  |  |  |  |  |
| 5 | 环评单位 |  |  |  |  |  |
| 6 | 验收监测单位 |  |  |  |  |  |

# 江门市蓬江区江顺达五金制造有限公司

# 2019年4月02日