# 台山利铭高实业有限公司

# 增产工艺玻璃制品3000吨/年扩建项目竣工环境保护自主验收意见

# 台山利铭高实业有限公司严格按照《台山利铭高实业有限公司增产工艺玻璃制品3000吨/年扩建项目环境影响报告表》及其批复（江台环审[2020]33号）进行项目建设。2021年10月22日，台山利铭高实业有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 253 号)、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第 13 号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织建设单位成立了项目竣工保护验收工作组，对本项目进行项目竣工环境保护自主验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

台山利铭高实业有限公司位于台山市端芬镇龙山工业区27号，已有1#厂房和2#厂房，以平板玻璃、EVA夹层为原材料，生产工艺玻璃制品1000吨/年。本项目增加3#厂房和宿舍楼（包含食堂），增大原有工艺玻璃制品生产规模，并在3#厂房内增加打砂、喷漆工序。

项目投资3000万元，新增占地面积约2336.91m2，新增建筑面积4154.55m2，增产工艺玻璃制品3000吨/年（其中喷漆玻璃2000吨/年，夹层玻璃1000吨/年，扩建后全厂年产夹层玻璃2000吨、喷漆玻璃2000吨。

主要生产设备

| 序号 | 设备 | 已审批 | 实际建设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EVA机 | 4 | 3 | * |
| 2 | 上下片机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 3 | 切割机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 4 | 热熔机（电能） | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 5 | 玻璃直线双边机 | 2 | 1 | 与环评一致 |
| 6 | 玻璃直线磨边机 | 3 | 1 | 与环评一致 |
| 7 | 玻璃直线多角度机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 8 | 玻璃异性磨边机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 9 | 钻孔机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 10 | 贴膜机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 11 | 钢化炉（电能） | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 12 | 热浸机（电能） | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 13 | 水刀机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 14 | 洗片机 | 4 | 2 | 与环评一致 |
| 15 | 封闭式打砂机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 17 | 喷漆房（手工喷枪6支） | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 18 | 烘漆房（电能） | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 19 | 水帘机 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 20 | 夹层生产线 | 0 | 1 | * |

*：建设单位在实际建设中将1台EVA机换成1条夹层生产线，包含洗片机1台、夹片机1台、预压机1台、蒸压釜1台，EVA和夹层生产线同为夹层设备。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年 6月，台山利铭高实业有限公司委托江门市泰邦环保有限公司开展“台山利铭高实业有限公司增产工艺玻璃制品3000吨/年扩建项目”的环境影响评价工作，该项目于 2020 年 9月9日取得了《关于台山利铭高实业有限公司增产工艺玻璃制品3000吨/年扩建项目环境影响报告表的批复》（江台环审[2020]33号）。

项目于 2020 年10月开工建设，2020年12月竣工，2021 年1月开始进行调试，调试期间项目已建成内容及其配套的公用辅助工程、环保工程运行正常，根据现场调查，本项目已建成完成，具备竣工验收监测条件。

（三）投资情况

本项目实际总投资3000万元，其中环保投资60万元。

# （四）验收范围

本次验收主要内容为增产工艺玻璃制品3000吨/年扩建项目及其配套的废气、废水、固废治理设施。

# 二、工程变动情况

1、环评许可建设EVA机4台，实际建设中，建设单位建设了EVA机3台和夹层生产线1条，夹层生产线和EVA机同为夹层设备，此变动并未增加污染物排放，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动。

2、环评规划中喷漆废水拟作为零散废水外委有资质单位处置，实际建设中，建设单位建设了1套喷漆废水处理设施，喷漆废水经处理后回用于水帘机和喷淋塔，该废水处理设施产生的污泥（主要为漆渣，900-252-12）作为危险废物外委有资质单位处置，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

生活污水依托原有生活污水处理设施处理（处理工艺为“生化处理+固液分离”），处理后回用于厂区绿化，不外排。

玻璃开裁、磨边、钻孔废水依托原有沉淀池和沉淀过滤设施处理，处理后回用于原生产工序，不外排；

3#车间玻璃清洗废水、喷漆工序水帘柜废水、喷漆废水喷淋废水经新增1套物化沉淀设施处理后回用于生产，出水回用于水帘柜和喷淋塔，不外排。

## （二）废气

# 夹层工序产生的有机废气通过车间无组织排放；

# 喷漆废气、固化废气经新增1套“水喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理设施处理高空排放。

# （三）固废

# 危险废物：漆渣、废UV灯管、废活性炭、废机油、废油漆、废包装桶等，暂存于危废仓库，交有资质单位处理，验收当年为珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司。。

# 一般工业固废：废包装材料、废玻璃（包括沉淀池捞渣）交废品回收商回收。

# 办公生活垃圾：生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

# 四、环评及批复执行情况

| 内容 | 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设情况 | 山利铭高实业有限公司成立于2015年11月，位于台山市端芬镇龙山工业区27号。现有《台山利铭高实业有限公司建设项目》（年产工艺玻璃制品1000吨〉于2016年8月获得环评批复（台环审（2016)166号〉。本次建设单位拟在现有项目及拟增加租赁新建3＃厂房内，新增玻璃打砂、喷漆及烘干工序，新增相应生产设备。项目完成后，全厂总占地面积约37981平方米，总建筑面积约5923平方米，生产规模由年产工艺玻璃制品1000吨增至年产工艺玻璃制品4000吨。 | 山利铭高实业有限公司成于台山市端芬镇龙山工业区27号增加租赁新建3＃厂房，新增玻璃打砂、喷漆及烘干工序，新增相应生产设备，全厂总占地面积约37981平方米，总建筑面积约5923平方米，生产规模由年产工艺玻璃制品1000吨增至年产工艺玻璃制品4000吨。 |
| 大气污染防治措施 | 项目产生的大气污染物主要为有机废气、漆雾、非甲烷总烃等。其中项目喷漆工序产生的有机废气、漆雾经“水喷淋＋UV光解＋活性炭吸附”设施处理符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值要求、广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）限值要求后由15米高排气筒排放；夹层工序产生的有机废气（非甲炕总烃）经采用加强车间通风等措施符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-200i）无组织排放限值要求后车间排放。年有机废气排放量为0.094吨。 | 经验收监测，有组织：喷漆废气中总VOCs符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）30mg/m3、颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准120mg/m3。 无组织：厂界非甲烷总烃、颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/26-2001）无组织监控点浓度限值4mg/m3、1mg/m3；总VOCs符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）2mg/m3。 |
| 水污染防治措施 | 开裁、钻孔、磨边、清洗废水依托原有沉淀池和物化沉淀处理设施处理后回用，不外排；如厂房内玻璃清洗废水新建沉淀池处理后循环使用，不外排；水性漆喷淋废水、洗枪废水交由有资质单位处理；项目生活污水经化粪池预处理后经原有生活污水处理设施处理后达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质标准后用于厂区绿化，不外排。 | 开裁、钻孔、磨边、清洗废水依托原有沉淀池和物化沉淀处理设施处理后回用，不外排；水性漆喷淋废水、洗枪废水经新增污水处理设施处理后回用于喷淋；生活污水经化粪池预处理后经原有生活污水处理设施处理后达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质标准后用于厂区绿化，不外排。 |
| 噪声防治措施 | 优化厂区布局，主要噪声源生产设备须合理布置，远离敏感点，选用低噪声设备。对各生产设备须采取隔声、消音、减振等措施，尽量减少对周围环境的影响，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008)2类标准要求。 | 根据验收监测报告，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准。 |
| 固废防治措施 | 项目产生的固体废物主要为危险废物、一般工业固废、生活垃圾等，其中项目产生的废UV灯管、废活性炭、喷淋废水、漆桶、漆渣经收集后委托具有相应类别资质的危险废物处理处置单位处理处置；碎玻璃、沉渣应综合利用，不能利用的经收集后交由一般工业固废处理单位处理处置；生活污水处理污泥、生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处理。 | 本项目危险废物暂存于危废仓库内，并与有资质单位签订危废合同，执行联单制度，危废仓库已做好防渗、防漏、防盗措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。 |

# 五、污染物排放情况

# 建设单位委托广东恒达环境检测有限公司于2021 年5月7日、5月8日对本项目进行了项目竣工环保验收监测，并出具了《台山利铭高实业有限公司增产工艺玻璃制品3000吨/年扩建项目竣工环保验收监测》（CNT202101665号），验收监测期间，企业生产工况满足不低于75%的验收要求。验收监测报告表明：

# 1.废气

有组织：喷漆废气中总VOCs符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）30mg/m3、颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准120mg/m3。

无组织：厂界非甲烷总烃、颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/26-2001）无组织监控点浓度限值4mg/m3、1mg/m3；总VOCs符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）2mg/m3。

# 2.废水

# 生活污水中符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水水质标准。

# 3.噪声

# 项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准。

# 六、工程建设对环境的影响

# 本项目从立项至调试过程中无环境违法行为。

# 七、验收结论

# 本项目的工程内容与江门市环境保护局《关于台山利铭高实业有限公司增产工艺玻璃制品3000吨/年扩建项目环境影响报告表的批复》（江台环审[2020]33号）的内容对比，生产工艺、地点、建设内容、生产规模、污染防措施与环评一致，没有重大变动。

# 验收期间监测结果表明：废水、废气以及噪声各类污染物排放均达到相应的排放标准；各类固体废物均得到规范处理处置。项目工程已竣工投入生产，运营期未发现任何环境污染投诉，施工期未接到任何形式的环境污染投诉。

# 验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，一致认为本项目符合竣工环境保护验收条件，同意本项目通过竣工环境保护验收。

# 八、后续要求

# 建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

附件：验收组人员名单（排序不分先后）：

| 姓名 | 单位 | 职位 | 联系电话 | 身份证号 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台山利铭高实业有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |
|  | 台山利铭高实业有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |
|  | 台山利铭高实业有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |

台山利铭高实业有限公司

2021年1月17日

项目竣工环境保护验收会议签到表

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 签名 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 台山利铭高实业有限公司 |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 台山利铭高实业有限公司 |  |  |  |
| 3 | 建设单位 | 台山利铭高实业有限公司 |  |  |  |