江门市中润环保有限公司年收集、贮存、转运废铅酸蓄电池5000吨扩建项目竣工环境保护验收意见

# 2023年12月1日江门市中润环保有限公司组织验收监测单位代表、环保设施施工单位等组成验收工作组，根据《江门市中润环保有限公司年收集、贮存、转运废铅酸蓄电池5000吨扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于江门市蓬江区杜阮镇龙榜村工业区一路8号（自编02），中心坐标（经度112度59分22.842秒，纬度22度36分0.732秒），主要从事废铅酸蓄电池收集、贮存、转运。

表1 项目产能

| 危险废物名称及种类 | 收集量（周转量，t/a） |  | 是否与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环评审批 | 实际建设 |  |
| 废铅酸蓄电池（HW31含铅废物，非特定行业，900-052-31，废铅蓄电池） | 5000 | 2880 | 《江门市小微企业危险废物收集试点备案证》（编号：JM440700230619），核准收集、贮存废铅蓄电池HW31(900-052-31)2880吨/年，不属于重大变动 |

本次验收的主要生产设备如下：

表2 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评审批 | 实际建设 | 是否与环评一致 |
| 1 | 叉车 | 3t | 台 | 1 | 1 | 是 |

（二）建设过程及环保审批情况

江门市中润环保有限公司于2021年委托江门市泰邦环保有限公司编制了《江门市中润环保有限公司年收集、贮存、转运废铅酸蓄电池5000吨扩建项目环境影响报告表》，该项目于2021年12月16日取得了江门市生态环境局蓬江分局《关于江门市中润环保有限公司年收集、贮存、转运废铅酸蓄电池5000吨扩建项目环境影响评价报告表的批复》（江蓬环审〔2021〕241号）。

# 项目建设于2022年1月开展，并于2023年3月竣工，于2023年3月2日变更了排污许可证（编号：91440700MA51C1YYXY001V）。工程于2023年6月进行调试，并委托广东中诺国际检测认证有限公司于2023年12月30日至2023年12月31日进行验收监测采样，目前项目主体设备和环保设施运行正常，具备验收监测条件，根据现场调查情况和相关检测报告编制完成该竣工环境保护验收报告表。

# （三）投资情况

项目实际总投资100万元人民币，其中环保投资10万元人民币。

# （四）验收范围

本次验收范围为年收集、贮存、转运废铅酸蓄电池5000吨扩建项目的建设内容、污染治理设施建设情况，废气、废水、噪声、固废排放情况以及环评文件、批复落实情况等。

二、工程变动情况

环评审批废铅酸蓄电池收集、贮存、转运量为5000t/a，实际建设中，根据《江门市小微企业危险废物收集试点备案证》（编号：JM440700230619），核准收集、贮存废铅蓄电池HW31(900-052-31)2880吨/年，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

项目已按照《江门市中润环保有限公司年收集、贮存、转运废铅酸蓄电池5000吨扩建项目环境影响报告表》及其环评批复（江蓬环审〔2021〕241号）的要求落实以下环保措施：

# （一）废气

硫酸雾废气经碱液喷淋后通过1条15米排气筒高空排放。

# （二）废水

本项目不产生生活污水和生产废水，员工使用园区公用卫生间。

# （三）噪声

优化布局，选用低噪声设备，采取有效的消声降噪防治措施。厂界噪声检测点位均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求。

# （四）固体废物

一般固废：项目不产生一般固废。

危险废物：废铅酸蓄电池、废电解液、破碎的铅酸蓄电池部件、吸附电解液的沙土或抹布、喷淋废液。

生活垃圾：项目不新增生活垃圾。

对危险废物进行分类收集、临时储存。加强对工业废物的管理，设置专门的危废暂存区，地面设置防漏裙脚或储漏盘，远离人员活动区场所，并设置明显的警示标识等。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

依据广东中诺国际检测认证有限公司出具的《江门市中润环保有限公司年收集、贮存、转运废铅酸蓄电池5000吨扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（CNT202304603），项目污染物排放情况如下：

1、废气：

验收监测期间：

有组织：

有组织硫酸雾符合广东省《大气污染物排放限值》（GB44/27-2001）第二时段第二时段二级标准。

无组织：

无组织硫酸雾符合广东省《大气污染物排放限值》（GB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

2、废水：

验收监测期间：

园区生活污水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和杜阮污水处理厂接管标准的较严者。无超标现象。

3、噪声：

厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）要求。

4、固废：

项目产生的各类固体废物分类进行了妥善的处理处置，危险废物交有资质单位处置。

五、验收结论

项目生产工艺、地点与环评一致，建设内容、生产规模并未超出环评，污染防措施的变动没有新增污染物排放，综上，项目的变动不属于重大变动。

验收期间监测结果表明：废水、废气以及噪声各类污染物排放均达到相应的排放标准；各固体废物均有较规范的处置。项目工程已竣工投入生产，运营期未发现任何污染投诉，施工期未接到任何形式的污染投诉。

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，一致认为本项目基本符合竣工环境保护验收条件，同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、建议和要求

（一）建设单位环保治理设施进行定期维护，维持设施的运行，确保各项污染物符合排放标准排放，减少污染物对环境的影响。

（二）建设单位应在生产工作期间，做好车间的密闭防护，减少污染物向环境排放。完善环保相关标识牌。

（三）加强环境风险防范管理，切实执行相应的环境管理制度，加强相应设施、设备的巡查、维护、管理，加强应急防范意识。

（四）完善环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。

七、验收人员信息

验收人员信息

| 序号 | 类别 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 |  |  | 江门市中润环保有限公司 |  |
| 2 | 建设单位 |  |  | 江门市中润环保有限公司 |  |
| 3 | 建设单位 |  |  | 江门市中润环保有限公司 |  |
| 4 | 监测单位 |  |  | 广东中诺国际检测认证有限公司 |  |
| 5 | 环保设施施工单位 |  |  | 江门市新会区盛信环保设备有限公司 |  |

2023年12月1日